同城教培撮合与拼团小程序 PRD 大纲

一、 产品概述

产品定位：同城教培供需撮合与资源分发平台。

核心目标：解决家长找好老师难、老师找生源难的问题，同时通过“拼好课”模式降低家长客单价，提高老师排课效率。

平台规则：所有交易资金由平台代收代付（资金托管），防范跑路风险。

二、 用户角色与核心权限

平台端（管理员）：资质审核、发布平台订单、资金结算、数据统计。

老师端（供给方）：资质认证、接单/投递、发布拼团课、接收上课通知、提现。

家长端（需求方）：发布找老师需求、筛选老师、参与拼团、支付与评价。

三、 核心业务流程图（文字版）

1. 跨行业订单（平台派单）

平台发布订单 -> 系统推送至同城老师 -> 老师查看详情并“申请接单” -> 平台审核通过 -> 互见联系方式 -> 线下履约 -> 平台结算。

2. 家长发单与老师投递（C2B2C 撮合）

家长发布需求（隐去隐私） -> 老师大厅浏览 -> 老师一键投递（附报价/试讲） -> 家长在后台查看投递列表 -> 选中沟通 -> 约课试听 -> 确认录用 -> 平台下架该需求。

3. 拼好课（阶梯定价拼团）

老师发布拼团课（设置上限、阶梯价） -> 家长支付最高阶梯价参团 -> 分享海报邀请好友 -> 人数增加，系统自动触发阶梯降价退差价 -> 达到最低人数成团 / 截止日未达标流局退款。

四、 功能需求详细拆解（按端划分）

📱 老师端（小程序）

入驻与认证

实名认证、教师资格证/学历证上传（OCR识别），平台人工审核。

大厅接单

平台订单：仅展示同城其他行业订单（如监考、兼职等）。

家长需求：展示同城家长发布的培训需求，卡片式列表。

我的投递：查看投递状态（待查看、已录用、已拒绝）。

课程发布（拼好课）

课程信息（科目、时间、地点、大纲）。

阶梯定价设置器：支持添加多个区间（如：满3人单价100，满5人单价80，上限8人）。

分享海报生成：一键生成带小程序码的海报，方便发朋友圈。

我的课程/钱包

查看已报名的家长名单。

收益明细、保证金、提现功能。

👨‍👩‍👧 家长端（小程序）

需求发布

发布表单（科目、年级、预算、期望时间、地点）。

隐私保护：默认隐藏手机号，直到录用老师后才解锁。

需求管理（投递列表）

查看当前需求的老师投递列表，可看到老师资质、报价、试讲视频。

操作：聊一聊、录用（录用后其他投递自动失效）、关闭需求。

拼好课大厅

同城课程列表（按距离/科目筛选）。

课程详情页：显示当前参团人数、距离下一阶梯降价还需几人（如“再邀2人，全员降至80元/节”）。

支付与退差：按最高阶梯付款，系统自动记录，降价后微信原路退差价。

订单与评价

查看课表、请假、确认上课完成（触发资金打款给老师）。

课后评价（打分、写评语）。

💻 平台端（PC Web后台）

用户管理：老师资质审核（通过/驳回）、家长实名信息。

订单管理：发布跨行业订单、查看撮合订单流转状态、处理退款仲裁。

财务中心：流水对账、老师提现审批、平台抽成（如抽取拼团学费的5%）。

营销管理：拼团规则配置、首页Banner轮播图配置。

五、 核心技术难点与开发注意事项（重要）

阶梯定价与退差价引擎（核心难点）

逻辑：家长A第一个报名，付了100元。家长B加入，人数达到2人，触发规则变为90元。系统必须自动计算并在微信商户后台发起 1笔1元的退款 给家长A，给家长B也按90元处理。这对资金并发处理要求较高。

微信支付分账接口

家长的钱不能直接进平台账户（有税务和资金池风险）。需接入微信支付的服务商/分账模式，家长付款后，资金冻结在微信侧，上课确认后，按比例分给老师和平台。

LBS 同城过滤

需调用腾讯地图API，判断家长地址与老师接单地址是否在设定距离（如同城或5公里内）。

IM 聊天系统（合规）

小程序自带的客服消息有24小时限制。建议接入腾讯云IM或环信，并在聊天界面强制加入“敏感词过滤”，防止双方绕过平台私下交易。

六、 MVP（一期上线）开发规划建议

为了控制前期开发成本和风险，千万不能三个功能一起上。建议分三期：

第一期（MVP最小可行产品）：跑通功能3（拼好课） + 老师资质认证 + 微信支付托管。先利用老师的微信群做裂变，验证家长是否愿意拼团买单。

第二期（撮合期）：上线功能2（家长发单老师投递） + IM聊天系统 + 评价体系。解决非标化需求。

第三期（生态期）：上线功能1（平台跨行业派单）。此时平台有了大量活跃老师，你发兼职订单才有人看。